时间安排的Demo：

共10周（实际上比原来那个多1天）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进  度  时  间  名  称 | 持续天数（天） | 开始时间 | 结束时间 |
| 环境配置 | 7 | 2019/3/25 | 2019/3/31 |
| 讨论需求、设计接口 | 21 | 2019/3/25 | 2019/4/14 |
| 需求分析（含2个文档） | 35 | 2019/3/25 | 2019/4/28 |
| 程序框架设计（含设计说明书） | 42 | 2019/4/1 | 2019/5/12 |
| 搭建底层节点(Peers) | 7 | 2019/4/8 | 2019/4/14 |
| 实现业务逻辑链码(Chain code) | 14 | 2019/4/15 | 2019/4/28 |
| 链码层基础上搭建应用 | 9（劳动节可休息） | 2019/4/29 | 2019/5/7 |
| 实现接口 | 5 | 2019/5/8 | 2019/5/12 |
| 包装接口为服务并注册到系统后端 | 5 | 2019/5/13 | 2019/5/18 |
| 实现上层查询、修改 | 5 | 2019/5/13 | 2019/5/18 |
| 与其他组信息传输 | 6 | 2019/5/19 | 2019/5/24 |
| 测试分析 | 7 | 2019/5/25 | 2019/5/31 |
| 用户使用手册 | 7 | 2019/5/25 | 2019/5/31 |

文档一览：

第9周：需求规格说明书（中）、软件开发计划书（小）

第12周：软件设计说明书（大）

第14周：测试文档（中）、部署文档（小）、用户使用说明书（中）

分工Demo：

田宏远：代码、测试、软件设计说明书、测试文档、部署文档

余天予：代码、测试、软件设计说明书、测试文档、部署文档

邓坤权：代码、需求规格说明书、软件开发计划书、软件设计说明书、用户使用说明书

马大慈：代码、需求规格说明书、软件开发计划书、软件设计说明书、用户使用说明书

余志浩：代码、测试、软件设计说明书、测试文档、部署文档

作业递交方式：

课程设计文档：[15611775673@163.com](mailto:15611775673@163.com)（组长学号+组长姓名+项目名称）

作业：[13911325228@163.com](mailto:13911325228@163.com)（组长学号+组长姓名）